基于web的大学生家教信息平台

项目记录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 内容 | 类型 |
| 161201 | 撰写立项所需文档 | 操作 |
| 161213 | 项目立项 | 结果 |
| 161223 | 确定项目内容 | 讨论 |
| 170102 | 项目计划 | 计划 |
| 170105 | 项目策划书编写 | 操作 |
| 170107 | 项目策划书评审 | 操作 |
| 170108 | 项目策划书完成 | 结果 |
| 170112 | 市场调研 | 操作 |
| 170115 | 需求分析 | 操作 |
| 170117 | 需求分析书评审 | 操作 |
| 170118 | 需求分析书完成 | 结果 |
| 170220 | 技术方案确定 | 讨论 |
| 170222 | 概要设计书编写 | 操作 |
| 170223 | 概要设计书评审 | 操作 |
| 170223 | 概要设计书完成 | 结果 |
| 170226 | 数据库设计并撰写设计书 | 操作 |
| 170228 | 数据库设计书评审 | 操作 |
| 170302 | 数据设计书完成 | 结果 |
| 170305 | 前端界面设计 | 讨论 |
| 170310 | 开发阶段计划 | 计划 |
| 170312 | 购买云服务器 | 操作 |
| 170313 | 搭建项目环境 | 操作 |
| 170329 | 开发环境搭建完成 | 结果 |
| 170330 | 项目配置工作 | 操作 |
| 170406 | 后台学生端model层开发 | 操作 |
| 170414 | 后台教师端model层开发 | 操作 |
| 170418 | 后台学生端Controller层开发 | 操作 |
| 170422 | 后台教师端Controller层开发 | 操作 |
| 170426 | 前端开发 | 操作 |
| 170430 | 后台单元测试 | 操作 |
| 170505 | 后台残留模块开发 | 操作 |
| 170510 | 第三方视频云选择 | 讨论 |
| 170512 | 第三方视频云接入 | 操作 |
| 170514 | 第三方视频云接入完成 | 结果 |
| 170515 | 前端开发完成 | 结果 |
| 170516 | 系统集成 | 操作 |
| 170518 | 系统集成测试 | 操作 |
| 170520 | 软件漏洞修复 | 操作 |
| 170523 | 项目结题报告编写 | 操作 |
| 170526 | 心得体会编写 | 操作 |
| 170527 | 整理各项资料准备结题 | 计划 |